#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ НОВОБЫТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Николаевского муниципального района

### Волгоградской области

от  06.02.2012 г.       № 2

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новобытовского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новобытовского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Новобытовского

сельского поселения                                                                                                 П.А.Осьмак

# Утвержден

постановлением администрации

Новобытовского сельского поселения

от 06.02. 2012 г. № 2

Порядок

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новобытовского сельского поселения

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Новобытовского сельского поселения, повышение результативности расходов бюджета Новобытовского сельского поселения.

1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности главного распорядителя средств бюджета Новобытовского сельского поселения.

1.3. Ведомственная целевая программа Новобытовского сельского поселения - утверждаемая главным распорядителем средств бюджета поселения комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами.

Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад (отчеты) о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Новобытовского сельского поселения.

1.4. Ведомственная целевая программа должна содержать:

а) паспорт программы (приложение N 1);

б) характеристику проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

в) основные цели и задачи программы;

г) срок реализации программы;

д) перечень и описание программных мероприятий (приложение N 2), включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия;

е) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

ж) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

з) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

и) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после ее реализации;

к) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

л) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

1.5. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия целевых программ поселения.

Расходы целевых программ поселения не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ.

1.6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.7. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета Новобытовского сельского поселения расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации по группировке расходов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

1.8. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения с использованием утверждаемых Министерством финансов Российской Федерации коэффициентов (в том числе с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации).

1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляют специалист по экономическим вопросам (далее именуется - экономист) и главный бухгалтер администрации Новобытовского сельского поселения.

## 2. Формирование и утверждение ведомственной

целевой программы

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем главного распорядителя средств бюджета Новобытовского сельского поселения.

2.2. Главный распорядитель средств:

а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;

б) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;

в) формирует и представляет отчетность о реализации ведомственных целевых программ.

2.3. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения одновременно экономисту и главному бухгалтеру администрации поселения.

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию.

2.4. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы, статей и величины расходов осуществляют в установленной сфере деятельности экономист и главный бухгалтер в течение трех недель от даты поступления проекта соответствующей программы.

В заключениях экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ направляются главному распорядителю средств бюджета Новобытовского сельского поселения.

С учетом замечаний и предложений экономиста и главного бухгалтера главный распорядитель производит доработку ведомственной целевой программы. Доработанный проект целевой программы повторно направляется экономисту и главному бухгалтеру. В случае их положительной оценки программа направляется на утверждение.

2.5. Ведомственные целевые программы утверждаются правовым актом главного распорядителя средств бюджета поселения, которым устанавливается должностное лицо, ответственное за их реализацию.

2.6. Утвержденной ведомственной целевой программе по согласованию с главным бухгалтером может присваиваться код бюджетной классификации после включения ее в Реестр ведомственных целевых программ.

2.7. Утвержденная ведомственная целевая программа может отражаться отдельной строкой в бюджете Новобытовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Экономист с участием главного бухгалтера формирует Реестр ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета Новобытовского сельского поселения.

2.9. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

2.10. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы главный бухгалтер готовит расчеты по сокращению бюджета главного распорядителя средств бюджета Новобытовского сельского поселения за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы при распределении бюджетов принимаемых обязательств.

2.11. Прекращение реализации ведомственных целевых программ осуществляется в рамках формирования перспективного финансового плана и проекта бюджета Новобытовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

## 3. Реализация и контроль за ходом выполнения

ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения.

3.2. Главный распорядитель средств бюджета Новобытовского сельского поселения несет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений ее целевых индикаторов.

3.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим главным распорядителем средств бюджета Новобытовского сельского поселения, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок.

3.4. Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программ и подготовки информации главе Новобытовского сельского поселения об исполнении действующих в поселении ведомственных целевых программ главный распорядитель средств бюджета Новобытовского сельского поселения ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о ходе реализации программы (приложения N 3, 4) администрацию Новобытовского сельского поселения.

3.5. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Новобытовского сельского поселения.

## Приложение N 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя

средств бюджета Новобытовского сельского поселения

Наименование программы

Дата и номер нормативного

акта, которым утверждена программа

Цели и задачи

Целевые индикаторы и показатели

Характеристика программных мероприятий

Сроки реализации

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации

программы и показатели

социально-экономической эффективности

## Приложение N 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| N п/п | Мероприятие * | Срок реали- зации | Содер- жание меро- прия- тия | Объем финансирования (млн. руб.) | Испол- нитель | Приме- чание ** | Резуль- тат *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 |
| 1.1. |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |

* - в  данную  графу   заносятся  только  названия   мероприятий   согласно

программе, в том числе не требующих финансовых затрат

** - в примечании кратко указывается необходимая дополнительная  информация

о соответствующем мероприятии (поставка товаров, выполнение работ, оказание

услуг и другое)

*** - в данной графе отражаются ожидаемые результаты реализации мероприятия

ведомственной    целевой    программы    и   планируемые   показатели   его

социально-экономической эффективности

## Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

_____________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________________

(отчетный период)

тыс. рублей

| N п/п | Меро- прия- тие * | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год | Объем фактического финансирования за отчетный период | Причины откло- нения величи- ны пла- нируе- мых и факти- ческих расхо- дов на реали- зацию про- граммы | Приме- чание ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  | бюд- жет | внебюд- жетные источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в данную графу заносятся все мероприятия, выполненные полностью или частично

в течение отчетного периода, в том числе не требующие финансовых затрат

** - в примечании  кратко  указывается  необходимая  дополнительная информация о

соответствующем  мероприятии  (поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг и

другое)

## Приложение N 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о фактических значениях целевых индикаторов

в ходе реализации ведомственной целевой программы

_____________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________________

(отчетный период)

| N п/п | Ожидаемый результат и планируемые значения показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Полученный результат и достигнутые значения показателей социально-экономической эффективности реализации программы | Причины отклонения планируемых и достигнутых показателей социально- экономической эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |